ROMÂNIA

JUDEȚUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFINTESTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea depunerii și implementării proiectului“REALIZARE SISTEM  INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA SFINTESTI, JUDETUL TELEORMAN”, în cadrul apelului deproiecte cu titlulPNRR/2023/C3/S/I.2.A-Bdin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ,Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Subinvestiția I2.A-B. Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd

Consiliul Local al Comunei Sfințești, Județul Teleorman , întrunit în ședință ordinară în data de 12.10.2023  conform prevederilor art. 133 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019- privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare .;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 120, alin.(l), art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

- art. 2, art. 3, paragrafele 1 și 2, art. 4, paragraful 2, art 9, paragrafele 1 și 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- art. 7, alineat (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

- art. 5 alin. (3) și art. 44, alineat (1) din Legea 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul cadrul apelului de proiecte cu titlulPNRR/2023/C3/S/I.2.A-B din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Subinvestiția I2.A-B. Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd;

- art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) coroborat cu alineat (4), litera d), alin 7 lit k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de :

- expunerea de motive prezentată de primarul Comunei SFINTESTI înregistrată sub nr.3117/ 27.09.2023  prin care susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.3118/27.09.2023 ;

f-) avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

al Comunei SFINTESTI, Județul TELEORMAN ,

în temeiul art. 139,alineat (1) și celor ale art 196, alineat (1), litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă depunerea și implementarea proiectului “REALIZARE SISTEM  INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA SFINTESTI, JUDETUL TELEORMAN”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Subinvestiția I2.A-B. Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd.

Art.2. - Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi potențialul economic al investiției“REALIZARE SISTEM  INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA SFINTESTI, JUDETUL TELEORMAN”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă devizul general al proiectului “REALIZARE SISTEM  INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA SFINTESTI, JUDETUL TELEORMAN”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului “REALIZARE SISTEM  INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA SFINTESTI, JUDETUL TELEORMAN”, în cuantum de 4.131.022,52lei - fără TVA.

Art.5.- Cuantumul sumei aferente lucrărilor este prevăzut în bugetul local al Comunei SFINTESTI pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării.

Art.6.–Comuna SFINTESTI, în calitate de solicitant al finanțării nerambursabile, se angajează să suporte cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.

Art.7.–Comuna SFINTESTI, în calitate de solicitant al finanțării nerambursabile, se angajează să asigure cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, dacă este cazul.

Art.8. - Numărul de platformeindividuale solicitate prinproiecteste de 81 buc. din care, 38 buc. platforme individuale tip 1 si 43 buc. platforme individuale tip 2.

Art.9.–Se aproba caracteristicile tehnice ale proiectului “REALIZARE SISTEM  INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA SFINTESTI, JUDETUL TELEORMAN”conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10.(1)-Se nominalizează dl. Ceaușu Marian-Anișor , Primarul U.A.T. Comuna SFINTESTI ca reprezentant legal al Comunei SFINTESTI în relația cu pentru relația cu MMAP în derulareaproiectului.

- (2).Se mandatează dl. Ceaușu Marian-Anișor , Primarul U.A.T. Comuna SFINTESTI, în calitatea de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare elaborarii si implementarii proiectului de investiții “REALIZARE SISTEM  INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA SFINTESTI, JUDETUL TELEORMAN” .

Art.11.Primarul Comunei SFINTESTI, judetulTELEORMAN și compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.12.Prezenta hotărȃre se comunică, ȋn mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei , ȋn termenul prevazut de lege, Primarului Comunei SFINTESTI, Județul TELEORMAN, Instituției Prefectului Județul TELEORMAN, se afisează la sediul instituției.

Președinte de ședință,

PINTILII GABRIEL

Contrasemneaza,

Secretar general al comunei ,

Florescu Liliana Ionela

SFINTESTI

Nr.52 din 12.10.2023

Număr consilieri locali in functie 9

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 8 voturi , din care: 8 ”pentru”, ___”impotriva”____”abtineri”, din numarul total de 9 consilieri  locali in functie din care 8 prezenti

ROMÂNIA

JUDEȚUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFINTESTI

ANEXA nr. 1

Ia Hotararea Consiliului Local  nr.52 din 12.10.2023

Necesitatea, oportunitatea si potențialul economic al investiției

“REALIZARE SISTEM  INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA SFINTESTI, JUDETUL TELEORMAN”

Introducere:

UAT Comuna SFINTESTIeste situată în județul TELEORMAN, în zona de câmpie, caracterizată printr-o activitate agricolă intensivă. Din punct de vedere demografic, comuna are o populație de 983  locuitori, majoritatea angajați în sectorul agricol sau în activități conexe.

În prezent, colectarea gunoiului menajer este gestionată de operatorul de salubrizare selectat la nivel de judet.

Totuși, colectarea și valorificarea gunoiului de grajd reprezintă o provocare majoră. Amestecul de gunoi de grajd cu resturi menajere nedegradabile împiedică utilizarea adecvată a acestuia pe terenurile agricole.

Necesitatearealizariiinvestiției:

Principalele deficiențe ale actualului sistem de gospodărire a gunoiului de grajd sunt:

▪ Nu există obiective similare în cadrul UAT;

▪ Nu există un control al modului de depozitare / compostare a gunoiului de grajd, acesta fiind imprăștiat în mod neconform pe terenurile agricole, fără o compostare corectă;

▪ Apele pluviale și levigatul rezultat, care spală masa de gunoi de grajd, se scurg necontrolat în sol și apele de suprafață, existând astfel un risc mare de poluare a cursurilor de apă. Dejecțiile lichide, semi-lichide și solide din fermele de animale, precum și efluenții din silozuri conțin cantități mari de nitrați, iar pătrunderea în corpurile de apă chiar a unor cantități mici din aceste substanțe poate avea consecințe grave asupra calității apei și poate duce la apariția fenomenului de eutrofizare;

▪ Depășirile limitelor admisibile de nitrați în apa din fântâni, și/sau cursuri de apă au efecte negative asupra sănătății populației (îmbonăviri și chiar decese în rândul populației cauzate de intoxicațiile cu nitrați);

▪ Depozitarea necontrolată a gunoiului de grajd are impact negativ asupra mediului înconjurător, în ceea ce privește în special apa (subterană, de suprafață) și solul, dar și calitatea aerului (mirosuri);

▪ Neutilizarea gunoiului de grajd compostat în mod corespunzător conduce la o productivitate scăzută a terenurilor agricole, ajungându-se la costuri ridicate pentru fermieri, privind exploatarea terenurilor agricole.

Impactul negativ în cazul nerealizării obiectivului de investiții

Încazulîn care proiectul nu va fi realizat, impactul negativ se va manifesta prin:

- Crescerea riscului de îmbolnăvire a populației:Folosirea frecventă a apei din fântâni pentru consum și prepararea hranei în zona rurală va crește riscul de îmbolnăvire a populației.

- Creșterea poluării cu nitrați:Poluarea crescută cu nitrați a apelor și solului va afecta sănătatea animalelor și a ecosistemelor acvatice.

- Degradarea terenurilor agricole:Calitatea redusă a terenurilor agricole va duce la scăderea productivității agricole și la calitatea scăzută a produselor agricole.

- Risc de pierdere a subvențiilor și a fondurilor europene:Nerespectarea prevederilor legislative privind gestionarea gunoiului de grajd poate duce la pierderea subvențiilor de la APIA și la incapacitatea de a accesa fonduri europene pentru investiții.

Oportunitatea:

- Efecte positive previzionate: Realizarea acestui proiect va permite implementarea unui system durabil pentru gestionarea gunoiului de grajd, respectând cerințele reglementărilor naționale și europene. Acest lucru va include sisteme integrate de management al gunoiului de grajd, producția de compost și aplicarea gunoiului de grajd compostat pe terenurile agricole, reducând astfel depozitarea necontrolată și deșeurile biodegradabile.

- Beneficii identificate: Principalele efecte positive include protejarea sănătății populației, reducerea poluării surselor de apă, respectarea cerințelor legale și îmbunătățire afertilității solului. De asemenea, se va facilita fertilizarea eficientă a terenurilor folosind utilajele specifice din dotare.

Potențialul Economic:

- Fonduri nerambursabile: Investiția poate beneficia de fonduri nerambursabile disponibile prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Subinvestiția I2.A-B. Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Finantarea va acoperi 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA, reducând astfel costurile pentru implementare.

- Creșterea valorii resursei: Valorificarea gunoiului de grajd prin producerea de compost va genera o resursă valoroasă pentru agricultură, reducând costurile legate de îngrășămintele chimice.

- Potențial pentru parteneriate:Colaborarea dintre autoritățile locale, fermierii și organizațiile de mediu poatea duce beneficii suplimentare și sprijin pentru implementarea reușită a proiectului.

În concluzie, investiția în realizarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd este esențială pentru rezolvarea problemelor existente și pentru valorificarea potențialului economic, protejarea mediului înconjurător și îmbunătățirea calității vieții în localitatea SFINTESTI.

Președinte de ședință ,

PINTILII GABRIEL

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

Secretar general al U.A.T. Comuna Sfințești ,

Florescu Liliana-Ionela



ROMÂNIA

JUDEȚUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFINTESTI

ANEXA nr. 2

Ia Hotararea Consiliului Local  nr.52 din 12.10.2023

DEVIZUL GENERAL AL PROIECTULUI

“REALIZARE SISTEM  INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA SFINTESTI, JUDETUL TELEORMAN”.

| Conform H.G. Nr.907 din 2016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinereaşi amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 1.1 | Obţinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 2.904,00 | 551,76 | 3.455,76 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială | 5.595,43 | 1.063,13 | 6.658,56 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţiautilităţilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 1 |  | 8.499,43 | 1.614,89 | 10.114,32 |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii |  |  |  |  |
| Total capitol 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şiasistenţă tehnică |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
| 3,1 | 3.1.1. Studii de teren | 4.500,00 | 855,00 | 5.355,00 |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice | 5.500,00 | 1.045,00 | 6.545,00 |
| 3.2 | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şiautorizaţii | 4.500,00 | 855,00 | 5.355,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 84.357,71 | 16.027,97 | 100.385,68 |
| 3,5 | 3.5.1. Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţiişi deviz general | 61.877,00 | 11.756,63 | 73.633,63 |
|  | 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor | 7.000,00 | 1.330,00 | 8.330,00 |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 1.500,00 | 285,00 | 1.785,00 |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 13.980,71 | 2.656,34 | 16.637,05 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
| 3.7 | Consultanţă | 123.759,00 | 23.514,21 | 147.273,21 |
| 3,7 | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii | 123.759,00 | 23.514,21 | 147.273,21 |
|  | 3.7.2. Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistenţă tehnică | 36.000,00 | 6.840,00 | 42.840,00 |
| 3,8 | 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 11.000,00 | 2.090,00 | 13.090,00 |
|  | 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor | 9.750,00 | 1.852,50 | 11.602,50 |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii | 1.250,00 | 237,50 | 1.487,50 |
|  | 3.8.2. Dirigenţie de şantier | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 |
| Total capitol 3 |  | 273.616,71 | 51.987,18 | 325.603,89 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |
| 4.1 | Construcţiişiinstalaţii | 1.247.864,92 | 237.094,33 | 1.484.959,25 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şifuncţionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şifuncţionale care necesită montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şifuncţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 913.334,97 | 173.533,64 | 1.086.868,61 |
| 4.5 | Dotări | 1.288.473,85 | 244.810,03 | 1.533.283,88 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 4 |  | 3.449.673,74 | 655.438,01 | 4.105.111,75 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier | 25.127,28 | 4.774,18 | 29.901,46 |
| 5,1 | 5.1.1. Lucrări de construcţiişiinstalaţii aferente organizării de şantier | 21.358,19 | 4.058,06 | 25.416,25 |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului | 3.769,09 | 716,13 | 4.485,22 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 28.082,18 | 0,00 | 28.082,18 |
| 5,2 | 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii | 1.277,72 | 0,00 | 1.277,72 |
|  | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii | 6.388,61 | 0,00 | 6.388,61 |
|  | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 6.388,61 | 0,00 | 6.388,61 |
|  | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şiautorizaţia de construire/desfiinţare | 14.027,23 | 0,00 | 14.027,23 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 341.723,18 | 64.927,40 | 406.650,58 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare şi publicitate | 2.000,00 | 380,00 | 2.380,00 |
| Total capitol 5 |  | 396.932,64 | 70.081,59 | 467.014,23 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice şi teste | 2.300,00 | 437,00 | 2.737,00 |
| Total capitol 6 |  | 2.300,00 | 437,00 | 2.737,00 |
| TOTAL GENERAL |  | 4.131.022,52 | 779.558,67 | 4.910.581,19 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 1.277.722,54 | 242.767,28 | 1.520.489,82 |
|  | Președinte de ședință , PINTILII GABRIEL |  |  |  |

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

Secretar general  al U.A.T. Comuna Sfințești,

Județul Teleorman



ROMÂNIA

JUDEȚUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFINTESTI

ANEXA nr. 3

Ia Hotararea Consiliului Local  nr.52 din 12.10.2023

Caracteristici tehnice ale investiției

“REALIZARE SISTEM  INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA SFINTESTI, JUDETUL TELEORMAN”

Se propune realizarea unei investii cu urmatoarele caracteristici tehnice:.

Platforma comunală propusa este de tip PC 1, cu suprafața de 1.678,00 mp și conține următoarele obiecte investiționale:

1. Platforma de depozitare propriu-zisă cu suprafața utilă de 600,00 mp;

2. Rigola carosabilă din prefabricate beton cu o lungimede 44,20 m;

3. Bazin stocare (V=60 mc);

4. Platforma incintă cu suprafața de 306,00 mp ce va deservi platforma de gunoi propriu-zisă, precum și celelalte obiecte;

5. Cabină personal cu dimensiunile 2.200 mm x 1.500 mm x 2.500 mm;

6. Toaletă ecologică 1.000 mm x 1.050 mm x 2.040;

7. Stâlpi de lumină cu panouri fotovoltaice;

Iluminatul exterior va fi asigurat de corpurile de iluminat, amplasate câte două pe cei 2 stâlpi de 6 m înălțime, poziționați în spațiul verde, conform planului de situație general.

Alimentarea se face cu acumulatori care sunt alimentați la panourile fotovoltaice. Comanda iluminatului se face prin senzori de mișcare.

Alimentarea cu energie electrică a cabinei personal și a toaletei ecologice va fi asigurată de un grup electrogen cu puterea de 5 kW. Tabloul Electric TEG se va alimenta cu un cablu CYY-F 5 x 6 mm² de la grupul electrogen amplasat pe platforma incintei.

8. Camere supraveghere video - Supraveghere 24 x 24 ore;

9. Piezometre. Se vor executa două piezometre cu adâncimea de 6,0 m pentru monitorizarea calității și a direcției de curgere a apei subterane.;

10. Împrejmuire panouri plasă de sârmă bordurată;Incinta va fi împrejmuită cu panouri din plasă de sârmă bordurată pe stâlpi metalici, cu dimensiunile de 2.500 mm x 2.000 mm. Poarta de acces va fi, de asemenea din panouri de sârmă bordurată, cu dimensiunea de 4.000 mm x 2.000 mm.

11. Spații înierbate + plantații aliniament– Suprafața incintei, neocupată cu construcții, trotuare și platforme, în suprafața de 524,15 mp va fi înierbată și plantată perimetral.

12. Platformă acces (L=10 m) _ legătura cu drumul comunal de acces la platformă.

Se propune un drum de acces (L=10 m, l=3,5 m)), care face legătura între platformă și drumul comunal de acces la platformă. Stratificația va fi: nisip (10 cm), balast (30 cm), și piatră spartă compactată (15 cm). Drumul de acces (L=10 m) se suportă financiar din bugetul investiției, iar drumul comunal este în custodia UAT, d.p.d.v. al mentenanței și reparațiilor

Incinta platformei, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 51,00 m x 32,90 m cuprinde platforma propriu-zisă, platforma de incintă/carosabilă, pe latura lungă, în prelungirea racordului de acces, oferind spațiu de manevră pentru echipamentele specifice.

Dotări: Utilajele/echipamentele necesare sistemului de manipulare și aplicare a gunoiului de grajd, inclusiv, transformarea în compost (set utilaje de transport fără montaj): încărcător frontal- 1 mc/ 60 CP; Tractor – 75 CP; braț încărcător atașat, 0,6 mc; Remorcă – 8.000 kg; MIG_ Împrăștietor de gunoi de grajd – 8.000 kg; Vidanja_capacitate de încărcare – 5000 l; Alte dotări: pichet PSI; stingător incendiu P6; trusă medicală de prim ajutor; masă, scaun; scară metalică.

Platforma Individuala TIP PI 1 (6 m3), pentru depozitarea gunoiului de grajd la nivel de gospodărie/fermăeste o construcție simplă, de tip modular/detașabilă în formă pătrată în plan, cu dimensiunile nominale de 2,00 x 2,00 m, capacitate de depozitare 6 mc; este alcătuită din: radier din beton armat; bașă/spațiu pentru retenție eventuale scurgeri; pereți de închidere din lemn tratat contra umezelii, realizându-se pe trei laturi cu înălțimea (h) de 1,50 m ; acoperiș cu sistem de rulare a unei folii din polietilenă antrenată pentru închidere de un sistem de rulare cu un capăt fixat pe latura din spate.

Platforme Individuale TIP PI 2(8 m3), pentru depozitarea gunoiului de grajd la nivel de gospodărie/fermăeste o construcție simplă, de tip modular/detașabilă în formă dreptunghiulară în plan, cu dimensiunile nominale de 3,00 x 2,00 m, capacitate de depozitare 8 mc; este alcătuită din: radier din beton armat; bașă pentru retenție eventuale scurgeri; pereți de închidere din lemn tratat contra umezelii, realizându-se pe trei laturi cu înălțimea (h) de 1,50 m ; acoperiș cu sistem de rulare a unei folii din polietilenă antrenată pentru închidere de un sistem de rulare cu un capăt fixat pe latura din spate.

|  | Președinte de ședință PINTILII GABRIEL |  |
| --- | --- | --- |

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

Secretar general  al U.A.T. Comuna Sfințești,

Județul Teleorman

